       林州市5G基站布局专项规划（2020—2035）                                                                                                                                             文本

目  录

- 1 -第一章  总则


- 3 -第三章  基站建设用地适宜性评价与区划


- 4 -第四章  基站站址布局


- 5 -第1节  基站选址原则


- 6 -第2节  基站站址总体布局


- 7 -第五章  环境保护规划


- 9 -第六章  应急保障规划


- 10 -第七章  近期建设规划


- 11 -第八章  规划实施保障措施


- 13 -第九章  附则


- 14 -附  表




第一章  总则

    为推动林州市信息化与经济社会融合发展建设进程，加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，优化信息经济发展环境、推动“互联网+”战略的实施，提升5G基站建设速度，制定《林州市5G基站布局专项规划（2020—2035）》（以下简称本规划）。
    本规划是林州市5G基站规划管理和建设的依据，在本规划范围内进行基站建设活动的单位和个人，均应按《中华人民共和国城乡规划法》与《河南省城市规划法实施办法》的规定，执行本规划。

    本规划是根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国电信条例》、《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853－2013）、《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）、《安阳市城市规划技术管理暂行规定》、《通信建筑工程设计规范》(YD5003-2014)、《河南省人民政府办公厅关于加快推进5G网络建设发展的通知》、《安阳市加快5G产业发展三年行动计划（2020—2022年）实施方案》、《林州市城市总体规划（2012—2030）》、正在编制的《安阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》以及其它有关法律法规、技术标准和规范的要求编制。

    规划期限

本次规划基年为2020年，规划期限为2020—2035年，其中：

近期：2020—2025，

远期指导至2035年。

    规划范围
本次规划范围为林州市行政区域，面积为2046平方公里，分为中心城区层面和市域层面。

中心城区层面为《林州市城市总体规划（2012-2030）》确定的中心城区规划建设用地范围，包括主城区及产业集聚区。主城区规划范围为北至鲁班大道，南至天平大道，西至王相路以西1.2公里，东至东环路的地区，产业集聚区规划范围为北至安姚公路，南至鲁班大道，西至S228公路，东至翟阳公路的地区。城市建设用地规模60.75平方公里。

市域层面为中心城区以外的其他区域，包括农村和乡镇。

规划重点为中心城区确定的规划建设用地范围，主要对通信基站的具体规划和实施，提出原则性指导意见和规划方案。

除之以外的其他区域，统筹考虑，仅作原则性安排和提出指导性意见。

    规划要求

本文应与规划图纸、说明书结合使用，在规划实施和管理过程中，其中重点内容为文本中下划线部分条文。除应遵守本文本的规定外，还应符合国家、河南省和安阳市政府现行的有关法律法规、相关规划和标准的规定。


第二章  规划指导思想、目标与原则
    规划指导思想
“立足4G，完善5G”，按照“以终为始、统一规划、主动牵引、创新发展、集约建设、资源共享、规范管理”的思路，依托“宽带中国”、“宽带中原”战略的实施，结合林州市通信行业发展需求，最终实现集约化建设、规范管理、行业共赢。
    立足4G，完善5G

满足各运营商网络建设需求，根据5G基站建设需求和组网模式，以存量站址和需求站址为依托，结合城区现状公用设施，充分挖掘现有基站和机房设施的潜力，合理协调新建5G基站和机房的布局，满足各运营商5G目标网建设需求，实现规划范围内5G网络全覆盖。

    以终为始、统一规划、主动牵引、创新发展

以规划为手段，促进通信基础设施共建共享，保障行业可持续发展；统一规划、统筹部署，促进通信行业与政府机关沟通、衔接，支撑政府与企业的协同发展；主动预判客户需求，进行前瞻性布局；立足城市的长远发展，结合未来通信技术的发展趋势、分析通信行业的动态变化，增加主动规划的准确性和可操作性；创新发展思路，探索适应城市基站小型化、美观化、隐蔽化的发展趋势，与环境协调匹配。

  集约建设、资源共享、规范管理、实现共赢

以行业需求为导向，实现集约化建设，提升现有资源共享率，提升行业效益；促进资源整合，减少基站重复建设，缓解企业选址难，解决行业选址难问题，促进节约资源和环境保护；通过与市政公共资源管理部门的密切沟通，推动市政路灯杆、交通指示牌、广告牌、城市视频监控杆、电力杆塔、小区物业、公交车站、景区单位等全社会各类公共设施和资源，共享开放支持5G基站建设，建立市场化合作模式。政府主导、规范管理，有效优化、缩减后期基站建设流程和审批手续，为快速建站提供政策保障。

  推动信息化与经济社会融合发展需求

积极推动林州市政府信息化与经济社会融合发展的建设进程，对站址进行适度超前布局，完善信息安全基础设施。

  近期规划目标

近期规划：2020～2025年，实现“两个100%”覆盖目标。100%满足各运营商网络需求；重点考虑中心城区的5G网络覆盖需求，实现中心城区、乡镇、交通干线、重要景区、行政村等区域5G网络覆盖率100%，规划新建基站共享率达到90%以上；

  中远期规划

2026～2035年，统筹站址部署，对规划区域进行深度覆盖补点需求，对自然村进行全覆盖，实现林州市全域5G无线网络无缝覆盖。

  规划原则

1、明确目标、可持续发展

遵循可持续发展的原则，明确通信工作发展目标，以加强5G基站设施建设和管理为规划的着力点，促进通信事业的蓬勃发展。贯彻执行国家有关的法律、法规、无线通信发展技术政策和各项无线通信技术标准，将5G基站建设纳入规范化轨道。

2、政府引导、企业运作

5G基站建设工作主要由政府组织、引导和推动，铁塔公司主动运作实施。政府通过逐步建立和完善相应法规政策，规范5G基站规划和建设，实现5G基站资源的科学管理。

3、统筹规划、分步实施

根据规划区域的城市规模、国民经济、社会发展、人口分布等综合条件，对规划区域的5G基站进行统筹整体规划、分期分批次建设。

4、综合优化、资源共享

统筹考虑城市发展和通信企业需求，优化整合现状基站及相关城市市政基础设施，共建共享避免重复建设和资源浪费。


第三章  基站建设用地适宜性评价与区划

  基站设置导则

1、优先依托建筑物设置楼顶塔，确需设置落地塔的以二次用地为主。

2、在楼顶塔设置安排上，按照原有塔桅、政府机构办公建筑、行政事业单位建筑、市政公用设施建筑、公共服务设施建筑、商业办公建筑、工业和仓储建筑、宾馆酒店、新建居住建筑、现状居住建筑的先后顺序进行建设，强化基站与公共设施的集约化共享。

3、在落地塔设置安排上，按照城市公园广场、沿城市道路传绿化带、道路红线内的绿化分隔带、其他用地内的开敞空间的先后顺序进行建设。推动落地塔杆与电力、市政、交通、公安等行业的杆（塔）资源共建共享。在确保功能、保障安全、美观统一的前提下，整合利用路灯杆、电力杆、交通信号杆、视频监控杆、广场灯杆等社会杆塔资源开放，推进“一杆多用”。

4、在区域控制上，强化特色区域的景观设置以及高度、距离、样式、电磁兼容、辐射功率等控制要求。

5、在中心城区应严格结合规划和现状情况，满足城市景观及安全要求等；在农村地区应结合土地利用总体规划和现状情况，禁止占用基本农田。 
  区域情景分类与管控要求

本次规划范围分为城镇规划建设用地围合类和其他区域两大类七亚类，并提出不同类型区域情景下移动通信基站规划与建设控制要求。。 
  城镇规划建设用地围合类

①市级行政办公亚类

塔桅样式以楼顶塔为主，路灯景观塔或广场景观塔为辅。楼顶塔每处1座，路灯景观塔每处1～3座，广场景观塔每处1～2座，楼顶塔高度控制为30～35米，路灯景观塔高度不超过25米，广场景观塔不超过35米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线，基站外观塔型、景观以现代主义风格为主，与周边建筑环境风格相协调。

②中央商务区亚类

塔桅样式以楼顶塔为主，路灯景观塔为辅。楼顶塔每处1座，路灯景观塔每处1～3座，广场景观塔每处1～2座，楼顶塔高度控制为30～35米，路灯景观塔高度不超过35米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线，基站外观塔型、景观以现代主义风格为主，与周边建筑环境风格相协调。

③特色商业区亚类

塔桅样式以楼顶塔为主，路灯景观塔为辅。楼顶塔每处1座，路灯景观塔每处1～3座，楼顶塔高度控制为30～35米，路灯景观塔高度不超过25米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线，基站外观塔型、景观以现代主义风格为主，与周边建筑环境风格相协调。

④文化商业休闲亚类

塔桅样式以广场景观塔为主，路灯景观塔或楼顶塔为辅。广场景观塔每处1～2座，楼顶塔每处1座，路灯景观塔每处1～3座，高度不超过35米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线为主，一体化机房为辅，基站外观塔型、景观与现代主义风格相协调。

⑤教育科研亚类

塔桅样式以路灯景观塔或广场景观塔为主，楼顶塔为辅。路灯景观塔每处1～2座，广场景观塔每处1～3座，楼顶塔每处1座，高度不超过35米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线为，一体化机房为辅，基站外观塔型、景观与教育科研环境相协调。

⑥工业仓储亚类

塔桅样式以楼顶塔为主，路灯景观塔为辅。楼顶塔每处1座，高度控制为30～35米；路灯景观塔每处1～4座，高度不超过25米；基站机房建议一体化机柜或楼顶钢板房为主，一体化机房为辅，基站外观塔型、景观与周边生产环境相协调。

⑦居住亚类

塔桅样式以路灯景观塔为主，楼顶塔为辅。路灯景观塔每处1～2座，高度不超过25米；楼顶塔每处1座，高度控制为30～35米；机房建议一体化机柜或楼顶美化天线，基站外观塔型、景观与周边生活居住环境相协调。

  其他区域类

其他区域类即为除前两类之外的区域，主要包括广大乡村地区。

塔桅样式以单管塔为主，三管塔为辅。每处1座，高度控制为40～45米；机房建议标准化砖混机房为主，钢板机房为辅，机房颜色醒目，基站外观塔型具备有明显的标识。在生态保护红线内的基站塔桅样式以景观塔、仿生树等不破坏生态功能，符合周边环境要求的样式为主。
  基站建设编码分区

规划中心城区以LZSQ为片区基站编码，其他以各个乡镇名称首字母为基站编码。

  为便于查询和统计，每个基站的编码由两级构成，基站编码按照从西至东、从北至南的顺序排列。第一级为片区码，用大写英文字母表示；第二级为编号码，用阿拉伯数字表示。基站编码由片区码和编号码组成。


第四章  基站站址布局
第1节  基站选址原则
  优先共享存量站址和社会杆塔资源
1、深入分析资源现状，对存量站点进行详尽的可用性评估，明确可共享的存量站址列表。立足于内部挖潜整合，梳理可用存量站址；优先在意向站址偏移容限范围内选取合适的存量站，推荐运营商利旧共享。同时，应充分利用5G部署的机遇，积极获取和利用社会杆塔资源。

2、路边存量基站，应随着道路的改造、拓宽，迁移至楼顶或绿地内。

满足城市发展需要

1、新建站址的选择要尽量设在公共建筑物楼顶、绿地内和广场内；

2、站址的选择要与林州市国土空间规划相结合，与城市发展建设、周边环境相适应，满足城市建设和城市市容对景观的要求;

3、城区站址选择应满足规划管理规定，新建塔桅及机房必须考虑满足多家电信企业共用的条件；

4、在满足站址技术要求的前提下应最大限度地利用公共建筑设施，尽可能避开居民住宅。

 满足通信需求和可实施性需求

根据目前5G技术研究分析和试验网测试数据，确定5G试验网站址布局密集市区站间距在200~300米左右，一般城区和县城在300~400米左右，在站址条件允许和技术可行的情况下，优先考虑采用共站的方式建设基站，以避免重复建设和满足城市景观的要求。当场景内存量站址不满足5G覆盖站间距要求时，应积极获取当地社会资源，根据5G站址布局原则进行新建站规划。

本次规划中的站址布点作为项目建设的初步规划选址意向，在实际的基站建设中，由于种种原因，有时无法在本次规划站址处建设基站，需要寻找另外的次优站址时需符合基站选址原则和基站设置导则要求，结合实际情况在其规划站址周边进行适当调整，并结合当地情况，并取得相关部门许可并办理相关手续后方可施工。

不同应用场景类型和业务需求下的参考站间距如下：        

	主要应用
	主要业务需求
	站间距（米）

	增强移动宽带
	基础数据业务、VR、超高清视频
	200-300

	
	
	300-400

	海量机器类通信
	智能监控
	350-400

	增强移动宽带
	基础数据业务、VR、超高清视频
	250-300

	海量机器类通信
	智能抄表、智能停车、监控类
	300-400


4、未来5G网络将呈现宏微协同、室内外结合的异构网络形态。在规模部署初期，将以宏基站广覆盖快速搭建网络骨架，中后期通过微站和室分完善深度覆盖、吸纳容量。经链路预算分析，在仅考虑eMBB业务条件下，上行边缘速率取值2Mbps~5Mbps，在密集城区场景室外覆盖室内浅层场景下站间距理论值参考如下表所示（不同地形地貌城市数据可能存在差异）：

	区域类型
	5G典型站距（米）

	密集市区
	250-350

	一般市区
	350-450

	郊区
	450-750

	县城
	350-450

	乡镇
	450-750

	农村
	1500-2500

	高铁
	500-1000

	普通铁路
	800-1500

	高速公路
	800-1500

	国道及省道
	1000-2000


  满足电信企业天线挂高要求

1、基站天线的可架设高度应满足电信企业输出的天线挂高要求，一般来说，城区天线挂设应尽量控制在“高于周围建筑物平均高度3m～15m”，以兼顾本小区覆盖满足和越区覆盖控制；

2、天线安装支撑物（如抱杆、塔台等）应选择合理位置，确保天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡。尤其应注意避免与其它网络抱杆天线产生交叉阻挡或对打。

 满足无线传播环境、干扰、安全等要求

1、新增站址宜选在交通便利、外电及电源配套稳定可靠的地方；

2、不宜在大功率无线发射台、大功率电视发射台、大功率雷达站以及有电焊设备、X光设备或产生强脉冲干扰的热和机、高频炉的企业或医疗单位附近设站；

3、不应选择在易燃、易爆的仓库和材料堆积场，以及在生产过程中容易发生火灾和爆炸危险的工业、企业附近；

4、不宜选择在生产过程中散发有害气体、多烟雾、粉尘、有害物质的工业企业附近；

5、严禁将基站设置在矿山开采区和易受洪水淹灌、易塌方的地方；

6、高压线附近设站时，铁塔离开高压线距离必须在自身塔高以上，机房应保持20m以上；

7、在站址选择和天线安装支撑物的建设中，应充分考虑多个不同通信系统间的干扰因素，保证在满足高度要求的同时保证各频段天线间的干扰隔离要求。

其他需求

站址选择需要综合考虑机房面积、负荷、天线架设的可行性和合理性等工程实施因素；

第2节  基站站址总体布局
规划期末，本规划范围规划移动通信基站1977个，其中存量基站817个，改造基站214个，新增通信站址946个。

各区域基站规划统计表（2035年）

	序号
	名称
	存量基站
	改造基站
	规划基站
	基站合计

	1
	林州市区
	177
	107
	410
	694

	2
	任村镇
	45
	11
	33
	89

	3
	东岗镇
	33
	3
	25
	61

	4
	石板岩乡
	23
	10
	10
	43

	5
	姚村镇
	67
	7
	25
	99

	6
	河顺镇
	49
	5
	35
	89

	7
	城郊乡
	68
	10
	103
	181

	8
	横水镇
	57
	5
	38
	100

	9
	合涧镇
	40
	8
	45
	93

	10
	采桑镇
	26
	6
	27
	59

	11
	原康镇
	36
	5
	23
	64

	12
	桂林镇
	31
	9
	24
	64

	13
	东姚镇
	50
	4
	40
	94

	14
	茶店乡
	28
	4
	16
	48

	15
	临淇镇
	50
	10
	49
	109

	16
	五龙镇
	37
	10
	43
	90

	合计
	
	817
	214
	946
	1977


汇聚机房选址原则

汇聚机房宜选择在交通较为便利的城市干道交汇区域，利于管道、电力的接入，以便于传输网络的组织，在施工前积极与供电单位提前沟通，采取“一处一议一方案”的方式，在满足电力建设规范的前提下满足机房自身建设要求。应重点考虑物业点稳定性、传输管道和光缆资源、外市电、机房空间及承重、电源容量及备电等因素，不同等级的重点机房根据业务需要确定具体标准和预留。

汇聚机房可采用“建、购、租相结合”的原则进行建设，对应新开发区域，则应根据市政规划用地性质，提前预留汇聚机房用地，或者在新建商业楼宇或市政设施中预留汇聚机房位置。

对于城市建成区，自建重点机房可考虑设置于公园、绿化带、广场等市政设施区域，便于资源的批量获取，降低协调成本和建设成本。租用重点机房应考虑物业单位稳定性，确保机房的长期可用，避免机房纠纷、搬迁等。

汇聚机房应设置在地势较高、不易被水淹没、不易渗水的地方；汇聚机房周边应有较安全外部环境和较好的电磁环境。
汇聚机房选址前要考虑外电引入条件是否能满足机房需求，优先选择直供电，根据电信企业需求考虑引入双路电形成一主一备。容量方面根据业务需求进行核算，并预留业务扩展的需要。

汇聚机房必须考虑具备至少两条不同的出局管道物理路由。
建设布局标准

选择时应有可靠的电力供应；

宜选择交通便利、传输缆线出人方便的位置；

市内有多个骨干节点、汇聚节点机房时，不同骨干节点、汇聚节点机房之间应相距一定距离，且分布于城市的不同方向，以自建为主。

汇聚机房站址总体布局

规划期末，本规划范围规划汇聚机房27个，其中存量汇聚机房26个，新增汇聚机房1个。


第五章  环境保护规划  

通信工程建设应符合YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》的相关要求。对于产生环境污染的通信工程建设项目，建设单位必须把环境保护工作纳入建设计划，并执行"三同时制度"，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

严格落实《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)、《通信基站环境保护工作备忘录》【环办辐射函[2017]1990号】以及《关于转发通信基站环境保护工作备忘录的通知》【豫环文[2018]72号】的各项要求，环境保护部根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院“放管服”改革精神，已颁布《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），将无线通讯类建设项目环境影响评价类别由环境影响报告表调整为环境影响登记表。环境保护部门依法对通信基站实行环境影响登记表备案管理。
新建基站需进行电磁辐射环境监测和备案

新建基站开通后，需对基站周围电磁辐射环境进行监测，在需要的情况下，做好相应防护工作。新建通信基站向环境保护部门进行环境影响登记表备案。 

生态环境保护

1、严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。

2、工程建设中废弃的沙、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，应植树种草，防止水土流失。

3、在山区、丘陵区、风沙区敷设的埋地管道、缆线，应根据实际情况采取有效的水土保持措施，以防止水土流失。

4、通信设施不得危害国家和地方保护动物的栖息、繁衍；在建设期也应采取措施减少对相关野生动物的影响。

5、通信工程建设中不得砍伐或危害国家重点保护的野生植物。未经主管部门批准，严禁砍伐名胜古迹和革命纪念地的林木。

6、在工程建设中发现地下文物，应立即报告当地文化行政管理部门。

7、在文物保护单位的保护范围内不得进行与保护文物无关的建设工程。如有特殊需要，必须经原公布（文物保护单位）的人民政府和上一级文化行政管理部门同意。

8、在文物保护单位周围的建设控制地带内的建设工程，不得破坏文物保护单位的环境风貌。其设计方案应征得文化行政管理部门同意。

9、在风景区、景区公路旁、繁华市区以及主要交通干道两侧兴建的通信设施，应在形态、线形、色彩等要素上与环境相协调，不得严重影响景观。

10、在蓄滞洪区内建设的电信设施和管道，建设单位应制定相应的防洪避洪方案，在蓄滞洪区内建造的房屋应采用平顶式结构。建设项目投入使用时，防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。

  噪声控制

通信建设项目在城市市区范围内向周围生活环境排放的建筑施工噪声，应当符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和GB 12523-2011《建筑施工场界噪声限值》的规定，并符合当地环保部门的相关要求。

在城市范围内的通信局（站），运营期间向周围生活环境排放噪声的，应符合GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》及GB 3096《城市区域环境噪声标准》的相关要求，必须保持防治环境噪声污染的设施正常使用；拆除或闲置环境噪声污染防治设施应报环境保护行政主管部门批准。

  消防

新建机房、新租机房的基站应该具有相应的消防设备，原有机房的基站如果消防设备不合格或者缺少，应相应增加,满足相关消防要求。

  “三废”防治

机房内的电池组应采用免维护密封铅酸蓄电池，使用时不散发硫酸雾，无“废气”产生；免维护密封铅酸蓄电池也基本杜绝了漏液现象，机房地面不需要水洗，不产生“废水”；对于废弃铅酸蓄电池的固体废物处理，要按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的有关要求进行操作。

在白蚁危害严重的地段敷设光缆，有必要喷洒白蚁防治制剂的，对附近土壤有一定毒性，应采用新型环保白蚁防治制剂，力争将对土壤的毒性影响控制在最小程度。
  基站站址美化

对于城市重点地段及其他景观、生态红线等敏感区域，应采取天线美化措施，以保持与周围整体环境的协调，减少对生态环境的影响。美化天线的应用范围主要是：市政广场、繁华商业街区、城市中心区域、公共绿地、道路绿地、居住小区、旅游景区、高铁高速路口、生态红线区域等地点。


第六章  应急保障规划

依据《中华人民共和国电信条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家通信保障应急预案》、《国家地震应急预案》、《中国铁塔股份有限公司应急保障总体预案》等，编制本次规划应急通信保障预案，本预案适用于全市范围内突发性水旱灾害、火山灾害、冰雪凝冻、台风、抗震、重大活动等突发情况下中国铁塔的预防和应急处置。

组织机构

 安阳铁塔应急通信组织机构由应急通信保障领导小组（以下简称 “领导小组”）、应急通信保障办公室（以下简称“应急办”）两部分组成。

其中应急办内设通信保障组、服务保障组、物资保障组、综合保障组四个专项工作组。

各机构职责

1.领导小组职责

（1）统一领导、指挥、协调全市自然灾害的通信应急抢通工作，宣布启动和结束应急预案。

（2）协调有关部门听取全市受灾地区通信恢复情况汇报。

（3）组织会商、分析、评估灾情，研究落实通信恢复方案。

（4）组织有关部门组成联合工作组，赴灾区指导开展通信恢复工作。

（5）决定其他有关重大事项。

2.应急办职责

 应急办是公司实施应急通信保障的组织协调机构。主要职责有：

（1）执行领导小组的各项决策。

（2）牵头组织应急保障的各项具体工作。

（3）协调各专项工作组的工作。

（4）灾情信息的日常汇总、审核与发布、报送相关政府部门。

（5）向领导小组提供决策依据和建议。

3.应急保障专项工作组

应急办下设通信保障组、服务保障组、物资保障组和综合保障组四个小组。建立各级应急保障联系人应急通信保障机构通信录。

（1）通信保障组

该组需及时掌握中国铁塔的基础设施、设备运行情况以及机动应急设备的情况，根据应急保障预案，指挥应急保障实施工作，执行领导小组决策的工作和应急办部署的任务，及时了解应急保障相关情况，向应急办报告并提出建议。

安阳市铁塔监控中心设立7*24小时应急保障值班室，组织开展应急信息报送工作，由通信保障组归口管理。

（2）服务保障组

该组的主要职责有：实时掌握应急保障工作进展，及时与电信企业等客户进行沟通协调，组织实施保障期间的客户服务和客户关怀举措，及时向应急办报告并提出建议。

（3）综合保障组

该组的主要职责包括：协助组织成立应急保障临时指挥机构，根据灾情及时向公司领导汇报情况，协调做好公司领导赴一线指挥救灾工作；根据灾情组织部署新闻宣传工作，传播公司在应急保障、客户服务等方面的进展情况；建立后勤服务保障体系并组织实施。

（4）物资保障组

该组需及时掌握受灾地区生产生活物资需求、应急保障资金需求、省、市公司可调配物资资源情况、各类应急物资供应商库存资源以及各供应商应急生产供货能力，统一组织应急保障期间物资调配及采购、物资物流运输工作，提供应急保障资金，确保救灾物资的准确发送和及时接收，以及各项应急保障资金的有效使用。

4. 地市分公司一小时支援圈

 成立应急管理机构和应急抢修现场保障队伍，根据地域划分，全市划分3个片区，分别为林州市和市区西、市区东与安阳县和汤阴、滑县与内黄，建立1小时应急支援圈，协调圈内、跨圈区域资源调度。在物资准备方面，公司储备应急物资库，全市调度物资库在3个节点（林州、汤阴、滑县）集中存放，统一指挥调度。


第七章  近期建设规划

  规划期限：2020~2025年。

  规划近期新增5G通信基站410个，汇聚机房1个 。


第八章  规划实施保障措施

坚持“政府主导、铁塔统筹、开放共享、服务社会”的原则，市网信办、市自然资源局、市通管办、铁塔公司等单位做好规划论证、编制工作，将安阳市5G基站建设纳入合计国土空间规划并在控制性详细规划中落实，为基站、机房和相关配套设施预留建设空间；政府、企事业单位、三家基础电信企业要共同推进社会站址资源与现有基站铁塔资源的复用共享。

本次专项规划是安阳市5G基站设施建设的指导性文件，是对安阳市市区及安阳县县域5G基站建设进行科学管理的法律依据，安阳市市区及安阳县县域5G基站建设活动均应符合本规划，经市人民政府批准后具有法律效力。

组织机制保障

成立安阳市加快5G网络建设和产业发展工作领导小组办公室，统一领导协调全市5G基站规划建设工作，加强对5G基站规划建设工作的组织领导和统筹推进。根据《安阳市加快5G产业发展三年行动计划（2020-2022年）实施方案》【安政办[2020]28号】，市各单位要强化责任意识、服务意识，根据职责分工，加强协同，梳理基站建设各个环节，研究制定科学高效的工作流程，加快推进5G基站规划建设。基站建设审批流程详见《安阳市城市管理局、安阳市住房和城乡建设局、安阳市工业和信息化局、河南省通信管理局安阳市通信发展管理办公室关于统一规范全市通信基站报建审批服务的实施意见》【安城[2020]137号】。

开放公共资源

按照安阳市政府办《安阳市加快5G产业发展三年行动计划（2020-2022年）实施方案》【安政办[2020]28号】要求，落实公共资源开放要求，保障5G建设顺利进行。各级政府要积极推动机关、企事业单位、公共机构等所属设施，公路、绿地、机场、大型场馆、景区等公共场所向5G基站建设免费开放。市级党政机关、事业系统办公场所优先免费开放，大力支持5G建设。禁止巧立名目收取各种不合理费用，加快制定公共设施向通信基础运营公司开放的措施。

推动通信杆（塔）与电力、电力、市政、交通、公安等行业的杆（塔）资源共建共享。在确保功能、保障安全、美观统一的前提下，整合利用路灯杆、电力杆、交通信号杆、视频监控杆、广场灯杆等社会杆塔资源开放，推进“一杆多用”，全面支持5G规模部署。

支持多样化建设

为解决小区、商场等弱覆盖，进行多样化建设，通过室内分布系统和小微基站立体组网方式解决网络覆盖盲区和弱覆盖，同时达到美观，隐蔽，与环境相协调。各级政府要支持多样化建设，督促私人业主同意多样化建设，其他非公共设施要在最大范围内为多样化建设提供便利，禁止任何机构和个人无故阻碍多样化基站建设或收取不合理费用。

推进共享共建

铁塔公司需要深入推进共建共享，优化通信基础资源整合、开展技术创新，与移动通信设计院、铁塔厂家和设备厂家组成联合技术创新项目组，进行技术攻坚，通过各类技术创新手段提高了基站共享率，提升对公共资源的利用率，从而实现通信集约发展，盘活通信基础资源。

加大政策支持

各单位要积极支持5G基站建设，对成规模、重大5G基站建设项目,列为重点项目进行管理。自然资源部门要加大对移动通信基站站址建设用地支持力度,进一步简化审批手续,加快权证办理,减免相关费用。环保部门简化环评手续,对新建基站规定范围内的电磁环境辐射值等级以及环境空间，探索基站建设环境影响评价分类审批管理模式。供电单位要加大对基站等通信设施的供电保障力度,对其用电报装、线路租挂、电力抢修建立优先保障机制。能源部门要积极协调直供电改造，用好用电优惠政策，支持基站建设。财政和大数据应用部门要充分利用大数据发展基金，支持5G网络建设。

加大科普宣传

无线通信管理部门要会同5G基站建设单位、电信运营企业等加强电磁辐射知识的科普宣传教育;利用国家电信日、信息消费活动、环境保护日等时机，加大对公众普遍关注的基站设置、电磁辐射等相关知识的宣传力度;地方媒体要充分利用报刊、互联网、微信、微博等各类媒体，以群众喜闻乐见、通俗易懂的形式开展宣传，消除群众对移动基站电磁辐射的误解，营造加快移动基站建设的良好氛围。

加大保护力度

各级政府要加大执法力度，并明确通信基础设施保护责任人，贯彻落实《河南省通信基础设施建设与保护办法》（省政府令第165号）相关规定执行，各级公安、电力部门要加大通信网络基础设施和通信畅通保护力度。严厉打击盗窃、破坏移动通信基础设施以及偷盗电、无理停断电的违法行为，严厉打击无理阻止施工行为，确保通信工程顺利推进和保障通信畅通。对于违规施工、操作等造成移动通信基础设施损坏、通信中断的，依法赔偿损失并追究责任。

强化督查督办

各级政府对5G基站建设中需开放的公共资源、直供电改造、电力扩容、基站施工等事项进行清单制管理。各级政府、市工业和信息化局会同相关部门组成督查小组，定期组织实地督查，重点督办。对工作进展缓慢、推进不力、工作滞后的地区、部门和单位进行重点通报，确保5G基站建设工作的顺利进行。


第九章  附则

本文本由规划文本、规划图纸和规划说明书三部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力。

本规划一经批准，任何单位和个人未经法定程序无权变更。确需变更的，按照规定程序进行。

本规划经林州市人民政府批准后，自公布之日起实施。


